AFAC2026 规则对照与评分自评

QuantInsight Pro · 生产级交付前审计

项目编号 2026FINTECH-FINT-0093 · AFAC2026 初创组 · 2026年07月07日

# 零、平台项目标识

AFAC 支付宝控制台项目 ID：20260110040
控制台地址：https://afac.alipay.com/console/projects/20260110040

# 一、官方要求对照（初创组）

| 类别 | 官方/平台要求 | QuantInsight 交付物 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 平台项目 | 控制台 #20260110040 | https://afac.alipay.com/console/projects/20260110040 | ✅ |
| 在线提交 | Demo URL + 3分钟视频 + BP | https://3blue1brownlab.cn + MP4 + Word | Demo✅ 视频⚠ |
| 代码仓库 | GitHub/Gitee + README | github.com/yigenfeng0707-netizen/quantinsight-pro | ✅ |
| 商业计划书 | PDF/DOCX，八章节 | 07_商业计划书.docx | ✅ |
| 产品原型 | 可运行 Demo | Streamlit + ECS 生产部署 | ✅ |
| 团队信息 | AFAC 平台注册真名 | 冯亦根/王宇寒/官馨/梁理智 | ✅ |
| 工商材料 | 营业执照+信用代码（如已注册） | 线下扫描上传 | ⚠ 人工 |
| 证明材料 | 承诺书+身份证 | 打印签字扫描 | ⚠ 人工 |

# 二、AFAC 初筛五维评分自评（100分制）

图1 五维评分雷达图

| 维度 | 权重 | 自评分 | 满分 | 核心证据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目创新性 | 25% | 23 | 25 | SHAP×17因子选股、另类数据融合、MIT回测引擎开源 |
| 技术成熟度 | 25% | 24 | 25 | 公网Demo稳定、21项单元测试通过、生产systemd部署 |
| 商业模式与落地 | 25% | 21 | 25 | 永字资管战略合作、9类机构SaaS、POC回测8.56%年化 |
| 团队综合素质 | 15% | 16 | 20 | 4人AFAC注册团队+CTO/量化/产品完整分工 |
| 社会效益 | 10% | 14 | 15 | 养老/普惠投研、算法可解释满足备案要求 |
| 加权合计 | 100% | 88 | 100 | 目标≥88，具备初筛竞争力 |

# 三、评分维度说明

AFAC 初创组初筛采用项目创新性、技术成熟度、商业模式与落地、团队综合素质、社会效益五维加权。本自评 88 分，核心证据：SHAP 可解释选股、公网 Demo 稳定、永字资管战略合作、T35 回测验证。

# 四、P0 缺口与缓解

| 优先级 | 缺口 | 缓解措施 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 3分钟MP4 | demo-video-factory 自动化录制 / OBS 备用 | 王宇寒 |
| P1 | 承诺书签字PDF | 打印签字扫描上传 | 冯亦根 |
| P1 | 身份证扫描 | 核心成员第一人 | 冯亦根 |
| P2 | 5分钟路演视频 | 决赛备用，脚本已就绪 | 官馨 |