QuantInsight Pro

AI-Driven Alternative-Data Quant Research Platform

项 目 计 划 书

Project Plan v1.0

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

团队名称：奇亮花智能科技（上海）有限公司筹备组

项目周期：2024-09 ~ 2026-12（共 28 个月）

文档版本：V1.0

发布日期：2026 年 6 月

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

AI · Quant · Shanghai · Finance

让每一行代码都为投资人创造超额收益

目  录

第一章  项目概述  ..................................................  1

1.1 项目背景与定位  ..................................................  1

1.2 项目愿景与使命  ..................................................  1

1.3 核心创新点  ..................................................  2

第二章  项目目标  ..................................................  3

2.1 战略目标（3 年）  ..................................................  3

2.2 商业目标（5 年财务）  ..................................................  3

2.3 技术目标  ..................................................  3

2.4 学术与品牌目标  ..................................................  4

第三章  7 阶段实施规划  ..................................................  5

第四章  12 关键时间轴  ..................................................  7

第五章  RACI 责任矩阵  ..................................................  9

第六章  资源需求与预算  ..................................................  10

第七章  风险与应对  ..................................................  11

第八章  关键里程碑与交付物  ..................................................  12

附录  联系信息  ..................................................  13

第一章  项目概述

▶ 1.1 项目背景与定位

QuantInsight Pro 是面向专业投资人的 AI 驱动另类数据量化投研平台，融合大语言模型（LLM）、多智能体协作（Multi-Agent）、可解释 AI（SHAP）、另类数据（卫星图像 / 供应链 / 舆情）和多因子选股模型，为机构投资者、家族办公室和高净值客户提供"研判—回测—风控—交付"一站式服务。

● 行业痛点

• 投研效率低：传统研报撰写需 1-2 周，信息更新滞后

• 因子同质化：公开因子（PE/PB/ROE）拥挤，超额收益衰减

• 黑盒模型不可信：基金经理难以向客户解释 AI 决策依据

• 另类数据壁垒：卫星 / 供应链 / 舆情数据接入门槛高、清洗成本大

● 我们的定位

不做"另一个 Wind / 同花顺"，而是做"AI 投研 Copilot + 另类数据 Sigma 工厂"——通过大模型把"另类数据 → 因子 → 选股 → 报告"全流程压缩到分钟级，并提供 SHAP 级可解释性。

▶ 1.2 项目愿景与使命

【达标】 愿景：成为亚洲领先的 AI 驱动另类数据量化投研平台

【说明】 使命：让中小机构也能用得起、用得懂、用得信顶级量化投研工具

【说明】 价值观：客户实证 · 技术极致 · 合规底线 · 长期主义

▶ 1.3 核心创新点

● 1）多智能体协作（Multi-Agent Orchestration）

首创『选股 Agent + 回测 Agent + 风控 Agent + 报告 Agent + 答辩 Agent』五智能体协同，单条研报从 2 周压缩到 8 分钟。

● 2）17 因子多维评分体系

覆盖估值 / 成长 / 质量 / 动量 / 流动性 / 技术 6 大维度，每个因子经 XGBoost + SHAP 解释，单只股票可输出『雷达图 + 瀑布图 + 决策路径』。

● 3）SHAP 全链路可解释

区别于"黑盒"AI 模型，所有选股 / 评分 / 决策均支持 SHAP TreeExplainer 可视化，符合机构投资人合规审计要求。

● 4）另类数据工厂化

卫星图像（停车场车辆数 / 炼厂库存）、供应链图谱、舆情 NLP、政策日历、ESG 评级等 6 类另类数据，全部工程化接入。

● 5）5 年回测 + 11.4 年长周期验证

核心策略经 2014-01 至 2025-06 共 11.4 年 A 股全市场回测，年化 23.6%，最大回撤 14.2%，夏普 1.87。

第二章  项目目标

▶ 2.1 战略目标（3 年）

1. 2026 年：完成"创客中国"上海赛区前三目标，签约 3 家付费机构客户（已超额完成：3 家签约 + 5 份 LOI = ¥2.33M）。

2. 2027 年：覆盖 30 家机构客户，ARR 突破 ¥3,000 万，模型在 5 大策略类型上完成学术论文发表（SSCI/SCI）。

3. 2028 年：成为长三角另类数据量化投研 SaaS 第一品牌，ARR 突破 ¥8,000 万，启动 A 轮融资（目标 ¥1 亿估值）。

▶ 2.2 商业目标（5 年财务）

【达标】 5 年累计营收目标：¥2.18 亿（CAGR 138%）；5 年累计净利：¥0.68 亿

【达标】 5 年 LTV/CAC 健康度：始终保持 ≥ 30（当前 82.2，远超 SaaS 行业 3 倍基准）

【达标】 5 年 NRR（净收入留存率）：目标 130-150%（当前 140%）

| 年份 | 客户数 | ARR(¥万) | 净利(¥万) | LTV/CAC | NRR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y1 (2026) | 3+5LOI | 380 | -120 | 82.2 | 140% |
| Y2 (2027) | 15 | 1,800 | 350 | 65.0 | 138% |
| Y3 (2028) | 40 | 4,500 | 1,200 | 55.0 | 142% |
| Y4 (2029) | 80 | 7,000 | 2,500 | 48.0 | 145% |
| Y5 (2030) | 150 | 8,000 | 3,200 | 42.0 | 150% |

▶ 2.3 技术目标

• 核心引擎：Streamlit + Python 3.11 + XGBoost 2.0 + SHAP 0.46

• AI 栈：Qwen3-72B / DeepSeek-V3 / 阿里云百炼 / 5 大子智能体

• 数据栈：akshare + tushare + akshare 期货 + 东财 + 新浪 + 雪球

• 性能：单只股票因子计算 < 1.2s，SHAP 解释 < 0.8s，回测 5 年 < 30s

• 稳定性：Uptime ≥ 99.5%，双活部署（阿里云上海 + 杭州）

• 安全：通过等保 2.0 二级 + 国密 SM4 加密 + 软著 1 项 + 申请中 1 项

▶ 2.4 学术与品牌目标

• 论文：3 年内发表 SSCI/SCI 期刊论文 ≥ 5 篇（已与复旦 / 上交 / 上财 / 同济 / 华师大建立 MOU）

• 诺奖顾问委员会：5 位拟邀（已确认 1 位意向，2 位接触中）

• 软著：已获 1 项 + 申请中 1 项 + 计划申请 5 项

• 品牌曝光：3 年内累计 50+ 媒体专题报道 / 行业大会演讲

第三章  7 阶段实施规划

项目周期 28 个月（2024-09 ~ 2026-12），分 7 个阶段递进推进。每阶段产出明确、可验收。

● 阶段 1：P1 基础研发（2024-09 ~ 2025-02，6 个月）

【达标】 阶段目标：核心引擎搭建

关键交付物：

• 完成 Streamlit 主框架 + 5 大功能模块

• akshare 数据管道打通

• XGBoost 17 因子模型 V1

• 5 年回测引擎 V1

● 阶段 2：P2 AI 智能化（2025-03 ~ 2025-06，4 个月）

【达标】 阶段目标：LLM + SHAP 接入

关键交付物：

• Qwen3-72B 接入 + 4 大子智能体

• SHAP TreeExplainer 集成

• RAG 知识库（5 类研报）

• 自动报告生成（PDF/DOCX）

● 阶段 3：P3 产品化（2025-07 ~ 2025-10，4 个月）

【达标】 阶段目标：从 Demo 到产品

关键交付物：

• 13+ 业务功能模块完整化

• UI 主题 / 品牌色规范

• 错误处理 + 鲁棒性保障

• 模拟交易 + 智能盯盘

● 阶段 4：P4 商业化 0 → 1（2025-11 ~ 2026-03，5 个月）

【达标】 阶段目标：首批付费客户

关键交付物：

• 完成首个付费客户（永字资管 ¥120K）

• 签约 2 份 LOI（华泰 + 家族办公室）

• 建立 LTV/CAC 模型

• 客户成功 SOP 文档化

● 阶段 5：P5 商业化 1 → N（2026-04 ~ 2026-08，5 个月）

【达标】 阶段目标：规模化复制

关键交付物：

• 客户数从 3 → 15（Y2 目标）

• 客户成功体系从 0 搭建

• 营销获客漏斗上线

• LTV 提升 30%（交叉销售）

● 阶段 6：P6 学术与品牌（2026-09 ~ 2026-12，4 个月）

【达标】 阶段目标：诺奖顾问 + 论文

关键交付物：

• 完成 5 所高校 MOU

• 诺奖顾问委员会组建（5 位）

• 首篇 SSci 期刊投稿

• 3 项软著 + 1 项专利申请

● 阶段 7：P7 资本运作（2027-01 ~ 2027-12，12 个月）

【达标】 阶段目标：A 轮融资 + 出海

关键交付物：

• A 轮融资目标 ¥1 亿估值

• 启动香港 / 新加坡出海调研

• 启动 C 端高净值订阅产品

• 筹备港股 IPO 财务合规

第四章  12 关键时间轴

项目 28 个月周期内的 12 个关键里程碑节点，对应外部评审 / 内部交付 / 客户验收等关键事件。

| 序号 | 时间 | 里程碑 | 关键交付 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 2024-10 | 产品立项 | 完成团队组建 + 商业模式画布 V1 | 创始人 |
| M2 | 2024-12 | MVP Demo | Streamlit + 3 因子 V0.1 + akshare 接入 | 技术总监 |
| M3 | 2025-02 | P1 验收 | 17 因子 + 5 年回测 + 雪球对接 | 技术总监 |
| M4 | 2025-04 | AI 上线 | Qwen3-72B + RAG + 子智能体 V1 | AI 负责人 |
| M5 | 2025-06 | SHAP 发布 | TreeExplainer + 17 因子可视化 | 算法负责人 |
| M6 | 2025-08 | 产品发布 | 13 模块完整 + UI 主题 + 模拟交易 | 产品总监 |
| M7 | 2025-11 | 首客签约 | 永字资管 ¥120K 合同 + 实盘部署 | 商务总监 |
| M8 | 2026-02 | 客户验证 | A/B Test 完成 + SHAP 白皮书 V1 | 创始人 |
| M9 | 2026-04 | 赛事冲刺 | 创客中国上海赛区报名 + 12 份材料 | 全员 |
| M10 | 2026-06 | 初赛答辩 | 前 30 晋级决赛（已完成 4 轮模拟） | 创始人 |
| M11 | 2026-09 | 学术突破 | 首篇 SSci 投稿 + 5 校 MOU 落地 | 学术顾问 |
| M12 | 2026-12 | P6 收官 | 诺奖顾问 5 位 + 软著 3 项 + 媒体 20+ | 创始人 |

【达标】 M1-M8 已全部按期 / 提前达成；M9-M12 正在按时间表推进中。

【注意】 关键路径：M7（首客）→ M9（赛事）→ M10（答辩）→ M12（P6 收官）

第五章  RACI 责任矩阵

RACI 矩阵明确 8 大工作流 / 7 类岗位的职责分工：

【说明】 R = 负责执行 / A = 最终问责 / C = 需被咨询 / I = 仅需知情

| 工作流 | 创始人 CEO | 技术 CTO | AI 负责人 | 数据负责人 | CS 负责人 | 商务 BD | 品牌/学术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品规划 | R/A | C | I | C | I | I | I |
| 技术研发 | A | R | C | I | I | I | I |
| AI 模型 | C | A | R | C | I | I | I |
| 数据工程 | I | C | A | R | I | I | I |
| 客户成功 | C | I | I | A | R | C | I |
| 商务销售 | C | I | I | C | A | R | I |
| 品牌市场 | C | I | I | I | C | A | R |
| 合规法务 | A | C | C | C | C | C | R |
| 学术合作 | C | C | C | I | I | C | A |
| 融资财务 | A | I | I | C | C | I | C |

▶ 5.1 关键岗位定义

• 创始人 CEO：战略 / 融资 / 客户关系 / 答辩

• 技术 CTO：架构 / 工程 / 部署 / 运维

• AI 负责人：LLM / SHAP / 多智能体 / 算法

• 数据负责人：数据管道 / 另类数据 / 数据质量

• CS（客户成功）：客户交付 / 培训 / 回访

• 商务 BD：销售 / 合同 / 渠道 / 招投标

• 品牌 / 学术：媒体 / 论文 / 顾问 / 高校

▶ 5.2 协作机制

• 周会：每周一 9:30 全员同步（30 分钟）

• 月度复盘：每月最后一周六下午（4 小时）

• 季度 OKR 评审：每季度末（半日）

• 年度战略会：每年 12 月（2 天 1 晚）

• 重大事件 24h 通报：A 级事件（>¥100K 损失 / 客户流失）2 小时内全员同步

第六章  资源需求与预算

▶ 6.1 人力资源

| 岗位 | P1-P3 (0-1) | P4-P5 (1-10) | P6-P7 (10-100) | P8+ (100+) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 创始人 / 合伙人 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 技术研发 | 4 | 8 | 15 | 30 |
| AI 算法 | 1 | 3 | 6 | 12 |
| 数据工程 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 客户成功 | 0 | 2 | 6 | 15 |
| 商务销售 | 1 | 3 | 8 | 20 |
| 品牌 / 市场 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 合规 / 财务 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 合计 | 8 | 22 | 47 | 98 |

▶ 6.2 资金需求（28 个月）

【说明】 P1-P3（0→1 阶段）：¥420 万（已完成 ¥180 万自有 + 240 万筹备）

【注意】 P4-P6（1→N 阶段）：¥1,200 万（计划：政府引导基金 ¥300 万 + 天使轮 ¥900 万）

【说明】 P7（资本运作）：A 轮 ¥1 亿估值融资 ¥3,000-5,000 万（2027 年）

| 类别 | P1-P3 | P4-P6 | P7 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人力成本 | ¥240万 | ¥520万 | ¥1,200万 |
| 云服务 / 算力 | ¥60万 | ¥180万 | ¥400万 |
| 数据采购 | ¥30万 | ¥120万 | ¥300万 |
| 市场推广 | ¥20万 | ¥180万 | ¥500万 |
| 合规法务 | ¥15万 | ¥60万 | ¥150万 |
| 运营 / 其他 | ¥55万 | ¥140万 | ¥450万 |
| 合计 | ¥420万 | ¥1,200万 | ¥3,000万 |

▶ 6.3 技术资源

• 云：阿里云 ECS 上海 + 杭州双活（4 台 8C16G）

• 存储：OSS 5TB + RDS PostgreSQL 2 套 + Redis 1 套

• AI 算力：阿里云百炼 + 自建 GPU 1 台（A100 80G）

• 网络：5 Mbps BGP + WAF + DDoS 防护

• 安全：等保 2.0 二级 + SSL + 国密 SM4 + WAF

• 监控：Prometheus + Grafana + 阿里云日志服务

第七章  风险与应对

| 编号 | 风险项 | 等级 | 概率 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 数据合规风险 | FF4D4F | 高 | 中 | • 已建立数据来源白名单（akshare / tushare / 东财 / 新浪） • 100% 合规溯源 + 用户授权 + 加密存储 • 每季度合规审计 + 第三方律所审核 |
| R2 | 模型失效风险 | FF4D4F | 中 | 高 | • 17 因子 + 5 大策略类型互为对冲 • 季度因子有效性检验 + 自动降权 • SHAP 可解释性 + 人工复核机制 |
| R3 | 技术故障风险 | FFB800 | 中 | 高 | • 阿里云上海 + 杭州双活部署 • 数据库每日全量备份 + 跨区异地 • 故障 5 分钟内自动切换 |
| R4 | 市场拓展风险 | FFB800 | 中 | 中 | • 已签 3 家 + 5 份 LOI 验证商业模式 • LTV/CAC=82.2 远优于行业 3 倍 • 多渠道（直销 / 渠道 / 高校 / 政府） |
| R5 | 资金链断裂风险 | FFB800 | 低 | 中 | • 28 个月现金流规划 + 6 个月安全垫 • 3 条融资管道（政府 / 天使 / A 轮） • 关键节点客户预付款 ≥ 30% |
| R6 | 核心人员流失 | FFB800 | 中 | 高 | • 股权激励 + 期权池（10%） • 关键岗位 AB 角备份 • 签订 3 年竞业协议 |
| R7 | 监管政策变化 | FF4D4F | 中 | 中 | • 100% 自有数据 + 不接触用户资金 • 每月政策扫描 + 提前 6 个月预案 • 已对接 2 家头部律所 + 1 家会计师事务所 |

【达标】 "五层安全垫"：数据合规 + 模型鲁棒 + 技术容灾 + 商业验证 + 财务规划

【注意】 每季度风险评审 1 次；A 级风险 24h 内启动预案

第八章  关键里程碑与交付物

▶ 8.1 已达成里程碑（截至 2026-06）

1. M1-M8 全部按期达成（其中 M5 提前 30 天）

2. 3 家付费客户签约（永字资管 ¥120K + 华泰 ¥80K + 家族办公室 ¥180K）

3. 5 份 LOI 锁定（合计 ¥1.95M 意向）

4. 5 所高校 MOU（复旦 / 上交 / 上财 / 同济 / 华师大）

5. 1 项软著获证 + 1 项申请中

6. 11.4 年回测 + 永字资管 4 周 A/B Test 实证研究

▶ 8.2 下一阶段里程碑（2026-07 ~ 2026-12）

1. M9（2026-09）：创客中国上海赛区决赛答辩（已完成 4 轮模拟）

2. M10（2026-10）：客户数从 3 → 8，新增 ARR ≥ ¥500K

3. M11（2026-11）：首篇 SSci 期刊投稿 + 诺奖顾问 5 位签约

4. M12（2026-12）：A 轮融资启动会 + 港股 IPO 财务辅导

▶ 8.3 关键交付物清单（28 个月）

| 类别 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 代码 / 文档 | 120+ 份 | Streamlit 应用 1900+ 行 / 14 份技术文档 |
| 客户合同 | 3 份 + 5 LOI | 已签 3 + 在谈 5 |
| 学术论文 | 5 篇目标 | 已规划 4 篇 / 投稿 1 篇 |
| 软著 / 专利 | 3 + 1 | 已获 1 / 申请中 1 / 计划 2 |
| 媒体曝光 | 50+ | 已 20+ / 计划 30+ |
| 品牌资产 | 20 份 | 白皮书 / 客户验证包 / 答辩话术 / 风险预案等 |

附录  联系信息

▶ A.1 团队联系

项目名称：QuantInsight Pro

公司名称：奇亮花智能科技（上海）有限公司（筹备中）

办公地址：上海市浦东新区张江高科技园区博云路 2 号

官方网站：https://www.quantinsight.ai

GitHub：https://github.com/qip-shanghai

联系电话：+86 21-xxxx-xxxx

联系邮箱：contact@quantinsight.ai

商务合作：bd@quantinsight.ai

学术合作：academic@quantinsight.ai

媒体联系：pr@quantinsight.ai

▶ A.2 顾问委员会

• 首席顾问：拟邀 1 位诺奖经济学奖得主（接触中）

• 学术顾问：拟邀 5 位 QS 前 100 终身教授（已确认 1 位）

• 行业顾问：拟邀 3 位头部资管合伙人（接触中）

• 技术顾问：拟邀 2 位阿里 / 腾讯 P9+ 专家（已确认 1 位）

▶ A.3 配套文档

• README.md（项目总览）

• QuantInsight_Pro_用户使用手册.docx（产品使用）

• QuantInsight_Pro_项目技术栈架构图.md（技术全景）

• QuantInsight_Pro_SHAP商业化案例白皮书_V1.md（实证）

• QuantInsight_Pro_客户验证证据包_V1.md（客户证据）

• QuantInsight_Pro_商业模式画布_V1.md（商业模式）

• QuantInsight_Pro_BP_V3_三版本.md（商业计划书三版本）

• QuantInsight_Pro_答辩话术_V3.md（25 高频问题）

• QuantInsight_Pro_风险预案_V2.md（7 大风险）

• QuantInsight_Pro_3轮模拟答辩脚本_V1.md（3 轮模拟）

• QuantInsight_Pro_营销获客漏斗_V1.md（5 层漏斗）

• QuantInsight_Pro_视觉锤大屏背景_V1.md（上海陆家嘴）

▶ A.4 文档版本

V1.0 / 2026-06-16 / 创始团队（Q1 冠军冲刺版）

下次更新：2026-09（A 轮融资启动会前）